ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «25» января 2017г. № 4 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2035 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» января  2017г.         № 4

«Об утверждении  программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2035 годы»

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2014г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом МО «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области администрация Титовского сельсовета Щигровского района постановляет:

1.Утвердить программу  комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2035 годы.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Титовского сельсовета                                           В.И.Делов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации 
 Титовского сельсовета
Щигровского района
Курской области
от 25.01.2017 г.№ 4

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Титовский сельсовет»

Щигровского района  Курской области

на 2017-2035 годы

Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Титовского сельсовета Щигровского района  Курской области на 2017-2035 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Титовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2016-2035 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный план муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Титовского сельсовета Щигровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Титовского сельсовета Щигровского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2035 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования. приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 200,0 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0 млн. рублей; 2017 год – 2 тыс. рублей; 2018 год – 8 тыс. рублей; 2019 год – 12 тыс. рублей; 2020 год – 3 тыс. рублей; 2021 – 2035 годы – 175 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

Территория  Титовского сельсовета располагается  в  юго-западной  части  муниципального  района.  МО «Титовский  сельсовет» с северной  стороны  граничит  с МО «Охочевский сельсовет», с  востока с МО «Мелехинский  сельсовет», с  южной  стороны - с  МО «Защитенский  сельсовет»  и  с  восточной  стороны  с  Курским  районом.

МО «Титовский  сельсовет» наделен  статусом  сельского  поселения  Законом   Курской  области  от  21.10.2004 г. № 48 - ЗКО « О муниципальных  образованиях  Курской  области »  и  является одним  из  18  аналогичных  административно-территориальных образований (поселений)  Щигровского  района Курской  области.  Площадь  МО « Титовский  сельсовет » – 85,20 кв. км.

В  состав   МО « Титовский  сельсовет »  входят  12  населенных  пунктов:

д. Басово , д. 1-е  Есенки , д. Басовские  Хутора , д. Грязный  Колодезь , д. Дунайка ,

д. Новосергиевка, пос. Плота , д. Роговинка , пос. Сеновое , д.  Старая  Слободка ,                  с. Тестово , д. Титово . Административным центром  МО « Титовский  сельсовет »  является –  деревня  Басово  .

Численность  населения  МО « Титовский  сельсовет »  на  01.01.2015 г. составляет  632  человека, что составляет  5,3  %  от общего населения  Щигровского  района.

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, на Тимско-Щигровской гряде .

Застройка населённых пунктов , за исключением поселков Плота и Сеновое , примыкает к пойменной части водных объектов , расположена на внутренних скатах балок, образующих долины водотоков.

Местность с довольно незначительным перепадом высот, в отметках 170.6  на уровне верховьев   р. Рать  – 244,1, с подъёмом от пойменной части реки  в  южном  и  северном  направлениях .

Густота овражно-балочной сети незначительна, выделяются 4 балки , образующих, в том числе долины водотоков.

Склоны и долины  балок  в незначительной части заполнены и кустарниковой растительностью.

Уровень активации эрозионных процессов ниже среднего, выражены эрозионные размывы в долине водных объектов .

Территория сельсовета расположена на надпойменных террасах   реки  Рать (бассейн р. Днепр), в зоне водосбора  её  притока р. Озеренка ,  на водоразделах .

Различается 3 условных водораздела, склоны надпойменных террас имеют уклон 4 - 7 градусов.

В пойменной части водных объектов имеются  отдельные подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами   ( наиболее значительные в месте слияния притоков с  р. Рать ) ,  выражающиеся процессами заболачивания и  олуговения территории за счёт подпора реки  и  притоков на сопрягаемую территорию, уменьшения пропускной способности русла, приёма поверхностных стоков .

Затопление пойменной части водотоков на территории сельсовета – мелководное (при половодье 1% обеспеченности – до 0.2м.) , наиболее  значительное у  с. Тестово и д. Титово , ширина зон затопления – до 0.05 км. , застройка населённых пунктов  в  зону  затопления  не  попадает .

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован .

На  территории  сельсовета  расположены  4  водных  объекта -  река  Рать ,  её  притоки река Озеренка и ручей   без имени , пруд  у  с. Тестово .

Водосбор  реки  Рать  имеет  сильно  расчлененную  поверхность , ассиметричен . Пойма  реки  широкая , двухсторонняя  со  сравнительно  ровной  поверхностью . Преобладающая  ширина  реки  в  верхнем  течении  50-100 м. Ширина  реки  2-3  м , глубина  от  0,2-0,5  до  0,5-1,5 м  в  среднем  течении . Скорость  течения  реки  0,1-0,2 м/сек  на  плесах  и  0,3-0,5 м/сек  на  суженных  и  мелководных  участках .

Река  Озеренка  является  основным  притоком  р. Рать , начинается  восточнее  с. Вышняя Озерна  и  впадает  в  р.  Рать  на  25 км  от  устья . Водоток  имеет  извилистое  русло  с  берегами  заросшими  водной  растительностью  и  кустарником . Преобладающая  ширина  русла  реки  4-8 м при  глубине  0,3-0,4 м .

Согласно  перечня  инвентаризации  водохранилищ  и  прудов  Щигровского  района ,  пруд  у  с.  Тестово имеет  площадь  зеркала  воды 34,0 га  и  полный  объем   1130 млн. куб. м. и  эксплуатируется  с  1978 года  в  целях  орошения .

Территории сельсовета, прилегающие к долине реки, расположены на породах породами комплекса нерасчленённых покровных отложений. Комплекс представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и лёссами. Мощность комплекса от 1 до 30 м в среднем составляя 5-10 м. При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, суффозионных провалов, просадочных  воронок. Распространен сплошным чехлом на водораздельных пространствах, склонах речных долин и местами на высоких надпойменных террасах.

В пойменной части водных объектов преобладает комплекс внеледниковых отложений , представленный переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной эрозии .

В долинах водных объектов - аллювиальный средне-верхнечетвертичный инженерно-геологический комплекс образован переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями гравия . Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции.

К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Подстилающими породами являются  породы турон-маастрихтского инженерно-геологического комплекса. Залегает на глубине 10-15 м, выходя на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м. Характерной особенностью описываемого комплекса является наличие в нем верхней и нижней трещиноватых зон. В пределах этих зон мело-мергельные отложения часто подвержены проявлению карстово-суффозионных процессов. Карсто-суффозионные воронки чаще приурочены к коренным склонам долин и нередко заполнены песчаным материалом.

Наиболее возвышенные участки надпойменных террас сложены породами палеогенового инженерно-геологического комплекса. В верхней и нижней части разреза комплекс представлен, в основном, песками с прослоями песчаников и глин. В средней части обычно преобладают глины с прослоями мергелей. Мощность комплекса изменяется от 2-3 м до 40 м. С породами комплекса связано появление мелких оползневых подвижек и интенсивное развитие эрозионных процессов, выражающихся в образовании густой овражно-балочной сети.

Комплексы являются средой  развития  преимущественно эрозионных процессов, суффозии, просадок, плоскостного смыва.

Для  обеспечения  строительного  и  агропромышленного  комплекса  Щигровского  района  минерально-сырьевыми  ресурсами  в  Титовском  сельсовете  разведано  месторождение  цеолитов – участок « Новосергиевский » , примыкающий  к  северо-восточной  окраине  д. Новосергиевка .

Площадь  участка  в  границах  оцененных  ресурсов  составляет  42,5 га.

В  настоящее  время  месторождение  не  эксплуатируется .

Цеолиты , как  недорогое  природное  сырье , применяются :

-   в   строительной  индустрии  ( производстве  строительных  материалов )  в

качестве  активной  минеральной  добавки  при  производстве  тяжелых

бетонов , водостойких  гипсовых  материалов , силикатного  кирпича  и

строительных  смесей ;

-   в   сельском  хозяйстве – как  наполнитель  комбикормов ;

-   в   растениеводстве  в  качестве  добавок  в  грунты ;

-   в   экологии – для  очистки  водных  бассейнов , колодцев ,прудов .

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью –  настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения.

По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек. Численность населения Щигровского района по итогам переписи 2010года составила 11,994 млн. чел.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Численность трудоспособного населения  на 01.01.2015 г. составляет 632 чел., численность пенсионеров – 189 чел., население младше трудоспособного возраста – 78 чел.

Динамика численности населения за 2012-2016 гг.

(на начало года)

| Населенный пункт |  | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | д. Басово | 251 | 250 | 246 | 241 | 234 |
|  | д. Басовские Хутора | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 |
|  | д. Грязный Колодезь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Дунайка | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | д. 1-е Есенки | 87 | 86 | 83 | 81 | 76 |
|  | д. Новосергиевка | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
|  | п. Плота | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 |
|  | д. Роговинка | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
|  | п. Сеновое | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 |
|  | д. Старая Слободка | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 |
|  | с. Тестово | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 |
|  | д. Титово | 53 | 53 | 53 | 51 | 50 |
|  | Итого | 672 | 669 | 649 | 632 | 613 |

За прошедшие 4 года (2012-2016 гг.) население поселения  уменьшилось на 8,8% (59 чел.). Темп сокращения населения в Титовском сельсовете ниже, чем в целом по Курской области (9,6%). В Титовском сельсовете наблюдается отрицательный естественный прирост, число умерших превышает число родившихся (в 2015г. умерло 11 чел., родилось – 6 чел.)

Доля мужчин в поселении – 48%.

Титовский сельсовет  входит в число тех поселений, в которых доля населения моложе трудоспособного возраста растёт медленнее доли населения старше трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении населения поселения.

Показатель продолжительности жизни по области составляет 70 лет.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N * (1 + т / 100)Т , где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Расчетный срок (20 лет):

Н =672* (1 + 1 / 100)20 = 553 человек

Принимается:

- численность населения на расчетный срок – 553 человек;

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

В Схеме территориального планирования (СТП) Курской области, рассматриваются два прогнозных сценария, которые легли в основу прогнозов численности населения Курской области:

- инерционный сценарий Госкомстата России, который даёт почти линейные пессимистические прогнозы, по которым численность населения обречена на постоянное сокращение;

- инновационный сценарий численности населения, который предполагает, что форсированное развития всех сфер деятельности Курской области последнего десятилетия продолжится в будущем.

При расчетах перспективной численности населения района в соответствии с инновационным сценарием демографического развития принимались во внимание следующие факторы:

- перспективы создания рабочих мест;

- увеличение объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения (в том числе за счет изменения принципов учета).

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост (убыль) населения, который дает 2/3 составляющей от общей численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция населения.

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

| Наименование | Расстояние, км |  | Преобладающая национальность | Ближайшая ж/д станция и расстояние до нее, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до районного центра | до центра субъекта РФ |  |  |
| Титовский сельсовет | 36,2 | 42,1 | русские | Охочевка 35,1 |

В современной инфраструктуре поселения имеются:

- СОШ;

-  ФАП;

- Почта;

- Магазины;

- ДК;

- Администрация Титовского сельсовета.

Объекты специального значения:

-  кладбище.

Объекты  инженерной инфраструктуры:

- ЛЭП  110 кВт; 35 кВт; 10кВт; 0,4кВт;

-  Газопровод высокого давления;

-  Коммуникации телефонной сети;

- Водопровод;

- Водоотведение;

-  Водонапорные башни.

Транспортной инфраструктуры:

- дороги регионального значения;

- дороги  местного значения;

- полевые дороги;

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилищного фонда МО «Титовский сельсовет» составляет 20900 кв. м, которую составляет малоэтажное  индивидуально-определенное жильё. Средняя площадь индивидуального жилого дома по МО «Титовский сельсовет» составляет 51 кв.м./ чел. Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 15,4  м2 на чел.

Для сельсовета актуальной проблемой является проведение реконструктивных мероприятий жилых кварталов.

2.2. Социально-экономическая характеристика

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Месторасположение учреждений социальной сферы показаны на схеме «Комплексной оценки развития территории».

В МО «Титовский сельсовет» функционируют:

- средняя общеобразовательная школа;

- Дом культуры;

- библиотека;

- почта;

- магазины.

Современный уровень обеспеченности населения

учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Норматив на 1000 жит. | Сущ. мощность | Требуемая мощность на существ. население | Фактич. обеспеченность | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | дошкольные учреждения | мест | 85% | - | 20 | - | отсутствуют |  |
| 2 | общеобразовательная школа | мест | 100% детей школьного возраста | 200 | 34 | 170% | Сущ. |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | посещ. в смену |  | 50 | 100 | 50% | Сущ. |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл.пола | 60-80 | - | 100 | - | отсутствуют |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клубы | мест | 80 | 80 | 80 | 100% | Сущ. |  |
| 6 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 100% | Сущ. |  |
| Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг.пл. | 100 | 80 | 80 | 100% | Сущ |  |
| 8 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг.пл | 180 | 60 | 60 | 100% | Сущ. |  |
|  | Итого магазинов | м2 торг.пл | 280 | 140 | 140 | 100% | 3 магазина |  |
| 9 | Баня | мест | 5 | - | 12 | 0% | отсутствует |  |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Администрация | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 100% | Сущ |  |
| 11 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | 1 | 100% | Сущ |  |

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная  структура  сельсовета  представлена  участками  автомобильных  дорог  межмуниципального   значения , сетью дорог  местного  значения  муниципального  района , связывающих  населенные  пункты и  системой  дорог  местного  значения  поселения  в  пределах  границ  населенных  пунктов ,  образующих  улично-дорожную  сеть  населенных  пунктов .

В  соответствии  с  перечнем  автомобильных  дорог ( постановление  Администрации  Курской  области  от  28.07 2006 г. № 76  « Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  Курской  области » (в  редакции  постановления Администрации  Курской  области  от  07.10.2010 г.  № 455-па  ) по территории  сельсовета  проходят  следующие автомобильные  дороги  межмуниципального  значения :

-     участок  дороги  - Щигры- Охочевка – Защитное – « Курск – Борисоглебск »                            (38 ОП МЗ 38Н – 531 ) ,  протяженностью  4,8 км.;

-     участок  дороги  - « Курск – Касторное » - Титово ( 38 ОП МЗ 38Н – 325 ) ,

протяженностью  8,7 км.

Характеристика  автодорог общего  пользования , проходящих  по  поселению

Таблица №11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Дороги , км. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяж. всего | в том числе по типам покрытий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а/б | ч/щ | грунт | категория |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III | IV | V |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Щигры-Охочевка – Защитное – « Курск - Борисоглебск » | 29,3 | 29,3 |  |  | 16,0 | 13,3 |  |
| 2. | « Курск – Касторное » - Титово | 9,0 | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  |

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Существующая  застройка  населенных  пунктов  примыкает  в  основном  к  пойменной  части  водных  объектов  и  имеет  линейную  структуру . Улично-дорожная  сеть представлена  преимущественно с  выделением  основной    главной  транспортно-пешеходной  связи  к  которой  примыкают второстепенные  улицы  и  проезды .

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется  легковой автотранспорт и грузовой.

Парковок (парковочных мест) на территории поселения не имеется и строительство не планируется.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и  хозяйствующим субъектам.

Во время сезонных полевых работ движение автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной техники на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10% .

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспортное сообщение  между населенными пунктами и административным районом организовано ОАО «Щигры Автотранс». Дорогами  с твердым  покрытием  связаны  5  населенных пунктов .

В населенные пункты организованы автобусные маршруты по дороге Курск – Касторное- Титово.  Интенсивность автобусного движения недостаточна. Автобусные остановки не везде оборудованы павильонами.

Водный транспорт отсутствует.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы сельского поселения своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обстановка с аварийностью на территории Титовского сельсовета : количество ДТП на территории поселения - 0. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в  сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Титовский сельсовет»  Щигровского района Курской области имеется следующая нормативная  правовая база.

Генеральный план муниципального образования «Титовский сельсовет»  Щигровского района Курской области.

Правила землепользования и застройки территории Титовского сельсовета Щигровского района Курской области.

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Титовский сельсовет»  Щигровского района Курской области необходимо постоянно актуализировать  и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Уровень финансирования муниципального образования достаточно низкий. Денежных средств  за последние  5 лет на финансирование транспортной инфраструктуры  в бюджете муниципального образования «Титовский сельсовет»  не предусматривалось.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

На период действия программы прогнозируется увеличение численности населения, а, следовательно, и градостроительной деятельности, что приведет к улучшению социально-экономической обстановки на территории поселения.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2016-2035 годов прогнозируется увеличение числа жителей,  а  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весенне-летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различной вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весенне- летний период, общее число автомобилей также увеличится

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая рост  общего  числа автомобилей, также увеличится и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| - № пп | Наименование мероприятия | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство участка перспективной автомобильной дороги Дмитриев – Фатеж – Золотухино – Косоржа – Моховое – Ливны , протяженностью в границах сельсовета 3,7 км. ( на расчетный срок ) . | 120 000 | 2017-2035г | Бюджеты всех уровней |
|  | Строительство (на расчетный срок) транспортных связей (улично-дорожной сети ) в границах населенных пунктов | 68000 | 2017-2035г | Бюджеты всех уровней |
|  | Установка защитных ограждений на участке дороги местного значения в с. Малый Змеинец на гидротехническом сооружении | 5000 | 2017-2035г | Бюджеты всех уровней |
|  | Изготовление и Установка дорожных знаков на участке дороги местного значения в с. Малый Змеинец | 5000 | 2017-2035г | Бюджеты всех уровней |
|  | Работы по очистке и благоустройству обочины на участке дороги местного значения в с. Малый Змеинец | 2000 | 2017-2035г | Бюджеты всех уровней |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 200,0 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2035 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

7.2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

7.3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

7.3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где: Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде,

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

И = ----------,

N

где: И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

7.3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

Ффакт

Ф = -----------,

Фплан

где: Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

7.3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

Мфакт

Мj = ------------,

Мплан

где: Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

∑ Мj

М = ------------

К

где: М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

7.4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

Э = --------

Ф

где: Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

7.5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где: П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

7.6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Титовский сельсовет Щигровского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.